## Slide 1: RPL REKAYASA PERANGKAT LUNAK
Nama : Bambang Tri Handika
NIM : 1421024176
Kelas : MI7
No. Absen : 4 ( Empat )
Teguh Pribadi, S.Pd.
Assalamu’alaikum Wr. Wb.

## Slide 2: Sistem operasi di buat pakai apa?
Sebuah Sistem Operasi dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman dengan mengkombinasikan berbagai algoritma pemrograman.

## Slide 3: MITOS 1 - Managemen
“Project manager (PM) sebagai penanggung jawab PL dituntut menjaga budget, jadwal, kualitas”

## Slide 4: PM membelikan alat bantu pengembangan yang super canggih, bahkan komputer generasi terbaru.
Kenyataan : Masalah pengembangan perangkat lunak yang berkualitas lebih penting dari sekedar komputer yang terbaru. CASE (Computer Aided Software Engineering) tools lebih penting daripada perangkat keras untuk mendapatkan kualitas dan produktifitas yang baik, tapi banyak pengembang perangkat lunak yang tidak menyadarinya.

## Slide 5: Jika dikejar jadwal, apakah solusinya menambah programmer yang mengerjakan?
Kenyataan : Membuat perangkat lunak bukan proses mekanis seperti industri manufaktur. Jika kita menambah orang pada proyek yang terlambat itu justru akan lebih terlambat

## Slide 6: MITOS 2 - Klien
“Ada anggapan bahwa developer kurang menguasai/berusaha”

## Slide 7: Kalimat umum yang menyatakan objektif sudah cukup untuk coding. “Lain waktu nanti kita perinci lagi”.
Kenyataan : Definisi yang tidak jelas, justru akan menggagalkan usaha pengembangan perangkat lunak. Justru diperlukan deskripsi formal dan detil dari domain informasi, fungsi, performansi, antarmuka, batasan desain, dan kriteria validasi. Karakteristik ini hanya bias didapat melalui komunikasi total antara pelanggan dan pengembang.

## Slide 8: Kebutuhan proyek akan terus berubah, tapi perubahan ini akan dapat ditanggapi dengan mudah karena PL itu bersifat fleksibel.
Kenyataan : memang betul kebutuhan perangkat lunak akan berubah, namun dampaknya tergantung pada waktu pemunculannya. Jika muncul pada tahap definisi, pengaruhnya tidak banyak, lebih kebelakang dampaknya akan lebih besar.

## Slide 9: MITOS 3 - Pengembang
“PL itu program”

## Slide 10: Selama program belum berjalan, sulit untuk mengetahui kualitasnya.
Kenyataan : Software review adalah cara efektif untuk mencari Software defect daripada tahap pengujian

## Slide 11: Faktor penentu suksesnya proyek adalah program berjalan tanpa error.
Kenyataan : Program hanyalah salah satu komponen dari perangkat lunak. Dokumentasi penting sebagai dasar pengembangan yang sukses serta sebagai penunjuk untuk pemeliharaan perangkat lunak

## Slide 12: SEKIAN & TERIMA KASIH
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.